Sweet Affinity

sweetaffinity.com

Especificação Técnica e Funcional Completa

Versão 1.0  •  Junho 2026  •  CONFIDENCIAL

Plataforma SaaS de Relacionamentos Sugar — Brasil

# 1. Resumo Executivo

O Sweet Affinity é uma plataforma SaaS de relacionamentos do tipo Sugar destinada ao mercado brasileiro. O produto conecta Sugar Babies com Sugar Daddies e Sugar Mommies por meio de um ambiente seguro, verificado e orientado à assinatura premium.

Este documento descreve o estado atual do código existente, a arquitetura completa proposta, os requisitos funcionais e técnicos faltantes, estratégias de SEO, conformidade legal, e um cronograma detalhado de desenvolvimento.

## 1.1 Estado Atual do Código

O repositório entregue é uma aplicação React (TypeScript) puramente frontend, sem backend real. Os dados são 100% mockados (hardcoded). A seguir, um diagnóstico resumido:

| Componente | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Frontend React/TS | ✅ Existe | Vite + Tailwind CSS. Estrutura sólida. |
| Supabase (.env) | ⚠️ Configurado | Chaves presentes mas NÃO utilizadas no código. |
| Google reCAPTCHA | ⚠️ Configurado | Chave no .env; sem integração real. |
| Autenticação | ❌ Ausente | Login/cadastro são simulações locais (useState). |
| Login Social (Google) | ❌ Ausente | GoogleIcon existe na UI, mas sem OAuth real. |
| Banco de Dados | ❌ Ausente | Todos os dados são mocks em constants.tsx. |
| Backend/API | ❌ Ausente | Nenhum servidor Node/Express/Fastify. |
| Sistema de Pagamentos | ❌ Ausente | PaymentModal é uma simulação com setTimeout. |
| Sistema de Mensagens | ❌ Ausente | MessageModal usa dados hardcoded. |
| Upload de Fotos | ❌ Ausente | PhotoUpload.tsx simula upload sem storage real. |
| Email Transacional | ❌ Ausente | Sem verificação de e-mail ou notificações. |
| Painel Admin Real | ❌ Ausente | AdminPage.tsx usa mockUsers[] hardcoded. |
| Dashboard Financeiro | ❌ Ausente | Não existe nenhum componente financeiro. |
| Docker / Infra | ❌ Ausente | Sem Dockerfile, docker-compose ou CI/CD. |
| SEO | ❌ Ausente | index.html básico sem meta tags ou sitemap. |
| types.ts | ⚠️ Incompleto | Referenciado mas estrutura de tipos parcial. |
| node_modules Windows | ⚠️ Atenção | esbuild.exe e rollup.win32 detectados — dependências de plataforma errada. |

# 2. Arquitetura Proposta — Full Stack com Docker

## 2.1 Visão Geral da Stack

A estratégia recomendada é containerizar toda a aplicação com Docker Compose, garantindo reprodutibilidade em qualquer ambiente (local, staging, produção). A stack escolhida equilibra produtividade, performance e o ecossistema existente do projeto.

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite | Já existente; migrar para Next.js futuramente para SSR/SEO. |
| Backend API | Node.js + Fastify 4 | Alta performance, tipagem nativa com TypeScript, plugins robustos. |
| Banco Principal | PostgreSQL 16 | ACID, suporte a JSON, extensível, open source. |
| Supabase Auth | Supabase (self-hosted ou cloud) | Auth JWT + OAuth + Row Level Security já configurado no .env. |
| Cache / Sessões | Redis 7 | Cache de sessões, rate limiting, filas de jobs. |
| Mensagens Real-time | Socket.IO (via Fastify plugin) | Chat em tempo real sobre WebSocket. |
| Storage de Arquivos | Supabase Storage ou MinIO | Upload de fotos com CDN e controle de acesso. |
| Pagamentos | Mercado Pago + Stripe | MP para boleto/PIX (BR); Stripe para cartão internacional. |
| Email | Resend.com | API moderna, templates React Email, gratuito até 3k/mês. |
| CDN / Proxy | Nginx (Docker) | Reverse proxy, SSL termination, rate limiting. |
| Containerização | Docker + Docker Compose | Ambiente único para todos os serviços. |
| CI/CD | GitHub Actions | Deploy automatizado via push para main. |

## 2.2 Estrutura de Containers Docker

O docker-compose.yml orquestrará os seguintes serviços:

| Container | Imagem | Porta | Volumes |
| --- | --- | --- | --- |
| nginx | nginx:alpine | 80, 443 | nginx.conf, certs/ |
| frontend | node:20-alpine (build) | 3000 | src/, dist/ |
| api | node:20-alpine | 4000 | src/, uploads/ |
| postgres | postgres:16-alpine | 5432 | pgdata/ |
| redis | redis:7-alpine | 6379 | redisdata/ |
| minio | minio/minio | 9000, 9001 | minio-data/ |
| pgadmin | dpage/pgadmin4 (dev) | 5050 | — |

## 2.3 Estrutura de Diretórios do Projeto Refatorado

Reorganização proposta para o monorepo:

sweetaffinity/
├── docker-compose.yml
├── docker-compose.prod.yml
├── .env.example
├── nginx/
│   ├── nginx.conf
│   └── certs/
├── packages/
│   ├── frontend/          ← React atual (refatorado)
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── components/
│   │   │   ├── pages/
│   │   │   ├── hooks/
│   │   │   ├── contexts/
│   │   │   ├── services/   ← chamadas à API
│   │   │   └── types/
│   │   ├── Dockerfile
│   │   └── vite.config.ts
│   └── backend/           ← NOVO
│       ├── src/
│       │   ├── routes/
│       │   ├── controllers/
│       │   ├── services/
│       │   ├── middleware/
│       │   ├── models/
│       │   └── jobs/
│       ├── Dockerfile
│       └── package.json
└── infra/
    ├── migrations/         ← SQL migrations
    └── seeds/

# 3. Modelagem do Banco de Dados (PostgreSQL)

## 3.1 Diagrama de Entidades Principais

O esquema relacional cobre todas as funcionalidades da plataforma, incluindo usuários, perfis, assinaturas, mensagens e financeiro:

### Tabela: users

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | Gerado pelo Supabase Auth |
| email | VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL | Email de acesso |
| phone | VARCHAR(20) | Telefone (verificação SMS) |
| profile_type | ENUM('Baby','Daddy','Mommy') | Tipo de perfil |
| status | ENUM('pending','active','suspended','banned') | Status da conta |
| is_verified | BOOLEAN DEFAULT false | Verificação manual pelo admin |
| is_premium | BOOLEAN DEFAULT false | Possui assinatura ativa |
| auth_provider | ENUM('email','google','apple') | Provedor de login |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Data de cadastro |
| last_login | TIMESTAMPTZ | Último acesso |

### Tabela: profiles

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID REFERENCES users(id) | FK para users |
| display_name | VARCHAR(50) NOT NULL | Nome exibido no perfil |
| birth_date | DATE NOT NULL | Data de nascimento (valida +18) |
| gender | VARCHAR(30) | Gênero |
| state | CHAR(2) | Estado (UF) |
| city | VARCHAR(100) | Cidade |
| bio | TEXT | Descrição pessoal |
| height_range | VARCHAR(20) | Ex: 1.60m - 1.70m |
| ethnicity | VARCHAR(50) | Etnia |
| hair_color | VARCHAR(30) | Cor do cabelo |
| eye_color | VARCHAR(30) | Cor dos olhos |
| smoking | VARCHAR(30) | Hábito de fumar |
| drinking | VARCHAR(30) | Hábito de beber |
| education | VARCHAR(50) | Escolaridade |
| profession | VARCHAR(100) | Profissão |
| marital_status | VARCHAR(30) | Estado civil |
| income_range | VARCHAR(50) | Faixa de renda (Daddy/Mommy) |
| seeking_description | TEXT | O que busca |
| popularity_score | INTEGER DEFAULT 0 | Score de popularidade |
| profile_views | INTEGER DEFAULT 0 | Contagem de visualizações |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | Última atualização |

### Tabela: photos

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | ID da foto |
| user_id | UUID REFERENCES users(id) | Dono da foto |
| storage_path | TEXT NOT NULL | Caminho no Supabase Storage / MinIO |
| is_primary | BOOLEAN DEFAULT false | Foto de capa do perfil |
| is_approved | BOOLEAN DEFAULT false | Aprovada pela moderação |
| is_private | BOOLEAN DEFAULT false | Visível só para premium |
| sort_order | INTEGER | Ordem de exibição |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Data de upload |

### Tabela: subscriptions

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | ID da assinatura |
| user_id | UUID REFERENCES users(id) | Assinante |
| plan_id | UUID REFERENCES plans(id) | Plano contratado |
| status | ENUM('active','cancelled','expired','past_due') | Status da assinatura |
| provider | ENUM('mercadopago','stripe','manual') | Gateway de pagamento |
| provider_subscription_id | VARCHAR(255) | ID no gateway externo |
| current_period_start | TIMESTAMPTZ | Início do período atual |
| current_period_end | TIMESTAMPTZ | Fim do período atual |
| cancel_at_period_end | BOOLEAN DEFAULT false | Cancelamento programado |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Data de criação |

### Tabela: payments

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | ID do pagamento |
| user_id | UUID REFERENCES users(id) | Pagador |
| subscription_id | UUID REFERENCES subscriptions(id) | Assinatura relacionada |
| amount | DECIMAL(10,2) NOT NULL | Valor em BRL |
| currency | CHAR(3) DEFAULT 'BRL' | Moeda |
| status | ENUM('pending','paid','failed','refunded') | Status do pagamento |
| payment_method | ENUM('credit_card','pix','boleto') | Método de pagamento |
| provider_payment_id | VARCHAR(255) | ID no gateway |
| pix_qr_code | TEXT | QR Code PIX (se aplicável) |
| paid_at | TIMESTAMPTZ | Data do pagamento |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Data de criação |

### Tabelas Adicionais

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| messages | Chat entre usuários (id, from_user_id, to_user_id, content, read_at, created_at) |
| likes / matches | Sistema de curtidas e matches mútuos |
| blocks | Bloqueio de usuários |
| reports | Denúncias de perfis impróprios |
| profile_views | Log de quem visitou qual perfil (feature premium) |
| notifications | Notificações internas (nova mensagem, match, etc.) |
| verification_documents | Documentos enviados para verificação de identidade |
| plans | Planos disponíveis (Gratuito, Premium R$299, Diamante R$499) |
| admin_users | Usuários administradores com roles (super_admin, moderator, financial) |
| audit_logs | Log de ações administrativas para compliance |
| email_templates | Templates de email configuráveis pelo admin |
| site_settings | Configurações globais do site (banner, textos, etc.) |

# 4. Sistema de Autenticação

## 4.1 Provedores Suportados

O Supabase Auth gerenciará toda autenticação. Os dados de conexão já estão no .env do projeto:

| Provedor | Método | Prioridade | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Email + Senha | Supabase Auth nativo | P1 — Essencial | Com confirmação de e-mail obrigatória |
| Google OAuth 2.0 | Supabase Social Login | P1 — Essencial | UI já existe (GoogleIcon em AuthModal.tsx) |
| Apple Sign In | Supabase Social Login | P2 — Importante | Exigido para apps iOS na App Store |
| SMS/WhatsApp OTP | Twilio via Supabase | P3 — Desejável | Verificação adicional de segurança |

## 4.2 Fluxo de Cadastro Completo

- Usuário preenche o formulário de cadastro (já implementado em AuthModal.tsx) com validação de +18 anos

- Seleção do tipo de perfil: Baby, Daddy ou Mommy

- Integração com API do IBGE para Estado/Cidade (já implementada no código)

- Aceite dos Termos de Uso (já implementado)

- Supabase cria o usuário e envia e-mail de confirmação (via Resend)

- Após confirmação, usuário faz upload de fotos (PhotoUpload.tsx — precisa de backend real)

- Usuário envia selfie com documento para verificação de identidade

- Status muda para 'pending' — tela PendingVerification.tsx é exibida

- Admin aprova ou rejeita via painel administrativo

- Após aprovação, usuário recebe e-mail e acessa a plataforma

- Sugar Daddies/Mommies devem assinar um plano pago para enviar mensagens

## 4.3 Segurança de Autenticação

- JWT com expiração de 1 hora + refresh token rotativo

- Rate limiting no endpoint de login: 5 tentativas por IP/15 min (Redis)

- reCAPTCHA v3 na tela de cadastro (chave já no .env)

- Row Level Security (RLS) no PostgreSQL para isolamento de dados

- Senhas com mínimo 8 caracteres, 1 maiúscula, 1 número

- Logout forçado em todos os dispositivos ao trocar senha

- 2FA opcional por TOTP (Google Authenticator)

# 5. Funcionalidades Faltantes — Especificação Detalhada

## 5.1 Backend API (Node.js + Fastify)

Nenhum servidor backend existe. O frontend faz chamadas ao IBGE mas não possui API própria. É necessário criar do zero os seguintes endpoints:

| Módulo | Endpoint | Método | Autenticação |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST /auth/register | POST | Público |
| Auth | POST /auth/login | POST | Público |
| Auth | POST /auth/logout | POST | Token |
| Auth | POST /auth/refresh | POST | Refresh Token |
| Auth | POST /auth/google | POST | Público |
| Auth | POST /auth/forgot-password | POST | Público |
| Perfis | GET /profiles | GET | Token |
| Perfis | GET /profiles/:id | GET | Token |
| Perfis | PUT /profiles/:id | PUT | Token (próprio) |
| Perfis | POST /profiles/:id/like | POST | Token + Premium |
| Perfis | POST /profiles/:id/block | POST | Token |
| Perfis | POST /profiles/:id/report | POST | Token |
| Fotos | POST /photos/upload | POST | Token (Multipart) |
| Fotos | DELETE /photos/:id | DELETE | Token (próprio) |
| Fotos | PUT /photos/:id/primary | PUT | Token (próprio) |
| Mensagens | GET /messages/:userId | GET | Token + Premium |
| Mensagens | POST /messages/:userId | POST | Token + Premium |
| Mensagens | WS /ws/chat | WebSocket | Token |
| Assinaturas | GET /subscriptions/plans | GET | Público |
| Assinaturas | POST /subscriptions/create | POST | Token |
| Assinaturas | DELETE /subscriptions/cancel | DELETE | Token |
| Pagamentos | POST /payments/pix | POST | Token |
| Pagamentos | POST /payments/boleto | POST | Token |
| Pagamentos | POST /payments/card | POST | Token |
| Pagamentos | POST /payments/webhook/mp | POST | MP Signature |
| Notificações | GET /notifications | GET | Token |
| Notificações | PUT /notifications/:id/read | PUT | Token |
| Admin | GET /admin/users | GET | Admin Token |
| Admin | PUT /admin/users/:id/approve | PUT | Admin Token |
| Admin | PUT /admin/users/:id/ban | PUT | Admin Token |
| Admin | GET /admin/photos/pending | GET | Admin Token |
| Admin | GET /admin/reports | GET | Admin Token |
| Admin | GET /admin/financial | GET | Admin Token (financial role) |
| Admin | GET /admin/analytics | GET | Admin Token |

## 5.2 Sistema de Pagamentos

O PaymentModal.tsx atual usa setTimeout() para simular pagamento. Toda a integração real precisa ser desenvolvida:

| Gateway | Métodos | Uso | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Mercado Pago | PIX, Boleto, Cartão de Crédito | Mercado principal BR | P1 — Essencial |
| Stripe | Cartão Internacional, Apple Pay | Clientes internacionais | P2 — Importante |
| Manual (Admin) | PIX manual, Transferência | Casos excepcionais | P3 — Desejável |

Funcionalidades de pagamento a implementar:

- Geração de QR Code PIX com vencimento de 30 minutos

- Checkout com cartão tokenizado (PCI Compliant — dados nunca passam pelo servidor)

- Webhook do Mercado Pago para confirmação automática de pagamento

- Renovação automática de assinaturas mensais

- Cancelamento com acesso até o fim do período pago

- Reembolso parcial ou total via painel admin

- Emissão automática de nota fiscal (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica — NFS-e)

- Relatório financeiro com MRR, churn, LTV, receita por plano

## 5.3 Sistema de Mensagens em Tempo Real

O MessageModal.tsx usa MOCK_MESSAGES hardcoded. Implementação real:

- WebSocket via Socket.IO com autenticação JWT

- Mensagens persistidas no PostgreSQL

- Indicadores de leitura (mensagem entregue / lida)

- Notificação push (Web Push API) quando offline

- Upload de imagens na conversa (premium)

- Moderação automática de conteúdo com IA (detectar conteúdo explícito)

- Limite de mensagens por dia para plano Gratuito (ex: 5 msgs/dia)

- Histórico de conversas com busca

## 5.4 Sistema de Moderação e Verificação

O painel admin atual (AdminPage.tsx) tem dados mockados. Precisa de:

- Fila de aprovação de novos cadastros com fotos reais

- Visualização de fotos de verificação de identidade (selfie + documento)

- Aprovação/rejeição com mensagem personalizada ao usuário

- Aprovação de fotos de perfil (uma a uma ou em lote)

- Sistema de denúncias com categorias e prioridade

- Histórico de ações do moderador (audit log)

- Detecção automática de faces duplicadas (evitar múltiplas contas)

- Moderação de mensagens em casos de denúncia

# 6. Painel Administrativo e Financeiro

## 6.1 Módulos do Painel

O painel admin deve ser acessível em /admin com autenticação separada (não compartilha sessão com usuários comuns). Roles: Super Admin, Moderator, Financial.

| Módulo | Acesso | Funcionalidades |
| --- | --- | --- |
| Dashboard Geral | Super Admin | KPIs: usuários ativos, novos cadastros/dia, receita MRR, tickets abertos |
| Gestão de Usuários | Super Admin + Moderator | Listar, buscar, ver perfil completo, aprovar, banir, suspender temporariamente |
| Fila de Verificação | Super Admin + Moderator | Novos cadastros pendentes com fotos e docs; aprovar ou rejeitar com motivo |
| Moderação de Fotos | Super Admin + Moderator | Aprovar/rejeitar fotos de perfil; remover conteúdo impróprio |
| Denúncias | Super Admin + Moderator | Listar denúncias por status; investigar; aplicar punições |
| Dashboard Financeiro | Super Admin + Financial | Receita total, MRR, ARR, churn rate, LTV, receita por plano, por período |
| Assinaturas | Super Admin + Financial | Listar assinaturas ativas; cancelar; aplicar descontos; emitir reembolsos |
| Histórico de Pagamentos | Super Admin + Financial | Todos os pagamentos com status; exportar CSV/Excel; filtrar por período |
| Gestão de Planos | Super Admin | Criar/editar/desativar planos e preços sem deploy |
| Configurações do Site | Super Admin | Banner homepage, textos, e-mails transacionais, redes sociais |
| Logs de Auditoria | Super Admin | Todas as ações admin registradas com IP, data, ator e alvo |
| Gestão de Blog | Super Admin + Moderator | CRUD de artigos com editor rich text; publicar/rascunho/arquivar |
| Relatórios | Super Admin + Financial | Exportação de dados por período em CSV, Excel ou PDF |

## 6.2 KPIs do Dashboard Financeiro

Métricas SaaS essenciais que o painel deve exibir em tempo real:

| Métrica | Fórmula | Periodicidade |
| --- | --- | --- |
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | Soma das assinaturas ativas no mês | Mensal / Tempo real |
| ARR (Annual Recurring Revenue) | MRR × 12 | Anual |
| Churn Rate | (Cancelamentos / Assinantes início do mês) × 100 | Mensal |
| LTV (Lifetime Value) | ARPU / Churn Rate | Calculado |
| CAC (Customer Acquisition Cost) | Gasto marketing / Novos pagantes | Mensal |
| ARPU (Avg Revenue Per User) | MRR / Assinantes ativos | Mensal |
| Taxa de Conversão Free→Premium | (Upgrades / Usuários gratuitos) × 100 | Mensal |
| Taxa de Retenção | 1 - Churn Rate | Mensal |
| Net Revenue | Receita bruta - reembolsos - tarifas gateway | Mensal |
| Inadimplência | Pagamentos com status past_due / Total | Tempo real |

# 7. Questões Legais, Compliance e Política de Conteúdo

## 7.1 Avaliação de Risco Legal — Brasil

O nicho "Sugar Baby" existe em uma zona cinzenta legal. A diferenciação entre relacionamento afetivo e trabalho sexual é essencial para operar legalmente. Veja abaixo a análise:

| Ponto | Risco | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Prostituição / Exploração Sexual | ALTO — Crimes: arts. 228-232 CP | Proibir explicitamente acordos financeiros diretos por serviços sexuais nos Termos. Moderar mensagens. Banir perfis com linguagem explícita. |
| Exposição de Menores | CRÍTICO — Crime inafiançável (ECA) | Validação de +18 obrigatória na data de nascimento. Verificação de identidade com documento. Zero tolerância. |
| LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados | MÉDIO — Multas até 2% faturamento (máx R$50M) | Política de privacidade clara. Consentimento explícito. DPO indicado. Prazo de exclusão de dados. |
| Marco Civil da Internet | MÉDIO — Responsabilidade por conteúdo de terceiros | Moderar conteúdo. Manter logs por 6 meses (art. 15). Responder requisições judiciais. |
| Publicidade Enganosa | MÉDIO — Código de Defesa do Consumidor | Não prometer resultados. Termos de cancelamento claros. Sem cláusulas abusivas. |
| FOSTA-SESTA (caso expansão EUA) | ALTO para futuro | Manter logs. Proibir tráfico. Cooperar com autoridades. |
| Intermediação de Prostituição | ALTO — Art. 228 CP | Termos de Uso explícitos: plataforma de RELACIONAMENTOS, não serviços sexuais. |

## 7.2 Medidas de Proteção Legal Obrigatórias

- Termos de Uso declarando explicitamente que a plataforma NÃO promove, facilita ou permite prostituição

- Proibição de menções a valores monetários por encontros ou atos sexuais nas mensagens

- Verificação de identidade obrigatória com documento oficial (+18)

- Sistema de denúncia acessível em todos os perfis e conversas

- Cooperação imediata com autoridades mediante ordem judicial

- DPO (Data Protection Officer) indicado para LGPD

- Política de privacidade em português, acessível sem login

- Logs de acesso e atividade por mínimo 6 meses (Marco Civil art. 15)

- Canal de suporte para remoção de conteúdo não consensual (intimate images)

- Declaração clara no FAQ: NÃO somos site de acompanhantes

- Moderação humana de todos os perfis antes da ativação

## 7.3 Política de Conteúdo (Community Guidelines)

Para não ser banido das lojas de apps (Google Play / App Store) e manter SEO saudável:

- PERMITIDO: fotos em trajes de banho, lingerie artística, linguagem adulta consensual entre usuários

- PROIBIDO: nudez explícita em fotos de perfil públicas

- PROIBIDO: solicitação de pagamento por atos sexuais em mensagens

- PROIBIDO: menores de 18 anos (verificação mandatória)

- PROIBIDO: fotos de terceiros sem consentimento

- PROIBIDO: perfis falsos, catfishing, uso de fotos de celebridades

- PROIBIDO: spam, links externos, divulgação de redes sociais pessoais no perfil público

# 8. Estratégia de SEO — Plataforma Adulta / Relacionamentos

## 8.1 Desafios Específicos do Nicho Sugar

Sites de relacionamentos adultos enfrentam restrições severas nos mecanismos de busca. O Google categoriza plataformas Sugar como "conteúdo adulto" e aplica políticas específicas:

- Google Ads: proíbe anúncios para "serviços de acompanhantes" e conteúdo sexual explícito

- Google Search: penaliza sites com conteúdo explícito não sinalizado

- Google SafeSearch: pode filtrar o site para usuários com filtro ativado

- Solução principal: focar em SEO orgânico com linguagem de "relacionamentos" e não conteúdo explícito

## 8.2 Palavras-chave Estratégicas

| Termo | Volume Estimado (BR) | Dificuldade | Estratégia |
| --- | --- | --- | --- |
| sugar baby brasil | 8.000/mês | Média | Página dedicada, blog posts |
| site sugar daddy brasil | 5.000/mês | Média | Landing page + SEO on-page |
| relacionamento sugar | 6.000/mês | Baixa | Homepage + FAQ |
| como ser sugar baby | 12.000/mês | Baixa | Blog educacional |
| sugar daddy o que é | 18.000/mês | Baixa | Blog, FAQ |
| plataforma relacionamentos premium | 2.000/mês | Baixa | Landing page planos |
| como encontrar sugar daddy | 9.000/mês | Baixa | Blog + guias |
| sweet affinity | Brand | Muito Baixa | Brand awareness |
| site para sugar babies | 3.500/mês | Média | SEO on-page |
| relacionamento com benefícios brasil | 4.000/mês | Baixa | Blog + FAQ |

## 8.3 Implementação Técnica de SEO

O frontend atual usa React SPA (Vite), que é SEO-DESFAVORÁVEL. O Google tem dificuldade de indexar SPAs. A solução:

### Migração para Next.js 14+ (App Router)

- Server-Side Rendering (SSR) para páginas públicas: home, como funciona, planos, blog, FAQ

- Static Site Generation (SSG) para artigos do blog

- Client-Side Rendering (CSR) apenas para áreas autenticadas (dashboard de perfis)

### Meta Tags Obrigatórias por Página

| Página | Title (max 60 chars) | Description (max 160 chars) |
| --- | --- | --- |
| Home | Sweet Affinity — Relacionamentos Sugar no Brasil | Conheça Sugar Daddies e Mommies verificados no Brasil. Cadastro grátis, comunidade segura e autêntica. |
| Como Funciona | Como Funciona o Sweet Affinity ¦ Guia Completo | Entenda como criar seu perfil, verificar sua identidade e começar a se conectar na maior plataforma sugar do Brasil. |
| Planos | Planos e Preços ¦ Sweet Affinity | Compare os planos Gratuito, Premium (R$299/mês) e Diamante (R$499/mês). Cancele quando quiser. |
| Blog | Blog Sugar — Dicas, Guias e Relacionamentos ¦ Sweet Affinity | Artigos sobre relacionamentos sugar, segurança, dicas de perfil e muito mais. |
| FAQ | Perguntas Frequentes ¦ Sweet Affinity | Tire suas dúvidas sobre o Sweet Affinity: segurança, verificação, planos e relacionamentos sugar. |

### Estrutura de URL SEO-Friendly

- /como-funciona — Como funciona a plataforma

- /planos — Planos e preços

- /blog — Listagem de artigos

- /blog/como-ser-sugar-baby — Artigo individual (slug dinâmico)

- /faq — Perguntas frequentes

- /sobre — Sobre o Sweet Affinity

- /termos — Termos de uso

- /privacidade — Política de privacidade

- /seguranca — Dicas de segurança (bom para SEO e confiança)

### Schema.org Markup (JSON-LD) Obrigatórios

- Organization: nome, logo, redes sociais, contato

- FAQPage: todas as perguntas do FAQ em schema structured data (aumenta CTR no Google)

- Article: para posts do blog (autor, data, imagem)

- BreadcrumbList: navegação estruturada em todas as páginas

### Sitemap e Robots.txt

- sitemap.xml dinâmico gerado pelo Next.js, incluindo páginas estáticas e artigos do blog

- robots.txt: permitir crawling de páginas públicas; bloquear /admin, /api, /dashboard

- Atualizar sitemap.xml no Google Search Console após cada novo artigo publicado

### Core Web Vitals — Metas

| Métrica | Meta (Bom) | Estratégia de Otimização |
| --- | --- | --- |
| LCP (Largest Contentful Paint) | < 2.5 segundos | Imagens com lazy loading, CDN, Next.js Image component |
| FID / INP (Interaction) | < 200ms | Minimizar JavaScript, code splitting, Suspense |
| CLS (Cumulative Layout Shift) | < 0.1 | Dimensões de imagem explícitas, skeleton loaders |
| TTFB (Time to First Byte) | < 800ms | SSR no servidor, cache com Redis, CDN Cloudflare |

## 8.4 Estratégia de Conteúdo (Blog)

O blog é o principal motor de tráfego orgânico. Publicar 2-4 artigos por semana nos primeiros 6 meses:

- "O que é Sugar Baby? Guia Completo para Iniciantes" — post pilar (2000+ palavras)

- "Como ser uma Sugar Baby de Sucesso: 10 Dicas Essenciais"

- "Sugar Daddy vs Namorado: Qual a Diferença?"

- "Segurança em Primeiro Lugar: Como se Proteger em Encontros Sugar"

- "Como Escrever um Perfil de Sugar Baby Irresistível"

- "Quanto Ganha uma Sugar Baby no Brasil? A Verdade"

- "Guia do Sugar Daddy: Como Encontrar sua Sugar Baby Ideal"

- Evitar: conteúdo explicitamente sexual, promessas financeiras, linguagem de prostituição

# 9. Cronograma de Desenvolvimento — Ordem por Dependências

## 9.1 Metodologia

O cronograma segue o princípio de dependências técnicas: cada fase só inicia após a conclusão e validação da anterior. Estimativas baseadas em 1 desenvolvedor full-stack sênior + 1 desenvolvedor júnior.

## 9.2 Fases de Desenvolvimento

### FASE 0 — Setup de Infraestrutura (Semana 1 — 5 dias)

Dependências: nenhuma. Pré-requisito para todas as outras fases.

| Tarefa | Prioridade | Dias |
| --- | --- | --- |
| Criar repositório monorepo no GitHub (packages/frontend + packages/backend) | P1 | 0.5 |
| Configurar docker-compose.yml com todos os serviços (nginx, node, postgres, redis, minio) | P1 | 1 |
| Configurar variáveis de ambiente (.env.example completo e documentado) | P1 | 0.5 |
| Configurar PostgreSQL com schema inicial e migrations (Flyway ou node-pg-migrate) | P1 | 1 |
| Configurar Supabase projeto (Auth + Storage) com as chaves já existentes no .env | P1 | 0.5 |
| Configurar GitHub Actions para CI (lint + build) e CD (deploy automatizado) | P1 | 1 |
| Remover node_modules do repositório; configurar .gitignore correto | P1 | 0.5 |
| Configurar Nginx como reverse proxy para frontend (porta 3000) e API (porta 4000) | P1 | 0.5 |

### FASE 1 — Backend Base (Semanas 2-3 — 10 dias)

Dependências: Fase 0 concluída.

| Tarefa | Prioridade | Dias |
| --- | --- | --- |
| Inicializar projeto Fastify com TypeScript, ESLint, Prettier | P1 | 1 |
| Implementar middleware de autenticação JWT (validar token Supabase) | P1 | 1 |
| Criar rotas de autenticação: /auth/register, /auth/login, /auth/logout, /auth/refresh | P1 | 2 |
| Integrar Supabase Auth para email+senha e Google OAuth | P1 | 1.5 |
| Criar rotas de perfil: CRUD de profiles, upload de fotos para Supabase Storage | P1 | 2 |
| Implementar Rate Limiting com Redis (proteger endpoints de auth) | P1 | 0.5 |
| Criar middleware de autorização por role (user, premium, admin) | P1 | 1 |
| Testes de integração básicos com Jest | P2 | 1 |

### FASE 2 — Autenticação Frontend (Semana 4 — 5 dias)

Dependências: Fase 1 (endpoints de auth funcionando).

| Tarefa | Prioridade | Dias |
| --- | --- | --- |
| Migrar AuthModal.tsx de useState local para chamadas reais à API backend | P1 | 1 |
| Implementar Google OAuth flow completo (Supabase Social Login) | P1 | 1 |
| Implementar Context de autenticação (AuthContext) com estado global de sessão | P1 | 1 |
| Implementar proteção de rotas (PrivateRoute) para páginas autenticadas | P1 | 0.5 |
| Conectar PhotoUpload.tsx ao endpoint real de upload (Supabase Storage) | P1 | 1 |
| Implementar validação de +18 no backend (não só no frontend) | P1 | 0.5 |

### FASE 3 — Perfis e Busca (Semanas 5-6 — 8 dias)

Dependências: Fase 2 (usuário logado com perfil real).

| Tarefa | Prioridade | Dias |
| --- | --- | --- |
| Conectar FeaturedProfiles ao banco real (substituir SUGAR_BABIES/SUGAR_DADDIES_MOMMIES) | P1 | 1 |
| Implementar filtros avançados do AdvancedSearch.tsx via query params na API | P1 | 1.5 |
| Implementar paginação de perfis (cursor-based pagination) | P1 | 1 |
| Conectar ProfileModal.tsx a dados reais do perfil | P1 | 0.5 |
| Implementar sistema de curtidas (like/match) com notificação em tempo real | P2 | 1.5 |
| Implementar sistema de bloqueio e denúncia de perfis | P1 | 1 |
| Implementar "Quem visitou meu perfil" (feature premium) | P2 | 0.5 |
| Configurar cache Redis para listagem de perfis (TTL 5 min) | P2 | 1 |

### FASE 4 — Mensagens Real-time (Semanas 7-8 — 8 dias)

Dependências: Fase 3 (perfis reais). Bloquear mensagens entre perfis não aprovados.

| Tarefa | Prioridade | Dias |
| --- | --- | --- |
| Implementar servidor Socket.IO no Fastify com autenticação JWT | P1 | 1.5 |
| Migrar MessageModal.tsx para WebSocket real (substituir MOCK_MESSAGES) | P1 | 2 |
| Persistir mensagens no PostgreSQL (tabela messages) | P1 | 1 |
| Implementar indicadores de leitura (delivered/read receipts) | P2 | 1 |
| Implementar lista de conversas com histórico e busca | P2 | 1.5 |
| Implementar Web Push Notifications para mensagens quando offline | P3 | 1 |
| Implementar moderação de palavras proibidas nas mensagens | P1 | 1 |

### FASE 5 — Pagamentos e Assinaturas (Semanas 9-10 — 10 dias)

Dependências: Fase 4 (usuários reais). A lógica de premium bloqueia mensagens/filtros.

| Tarefa | Prioridade | Dias |
| --- | --- | --- |
| Integrar Mercado Pago SDK — gerar QR Code PIX e link de pagamento | P1 | 2 |
| Integrar checkout com cartão de crédito (tokenização MP — sem dados no servidor) | P1 | 1.5 |
| Implementar webhook do Mercado Pago para confirmação automática de pagamentos | P1 | 1.5 |
| Migrar PaymentModal.tsx de simulação para fluxo real (PIX + Cartão) | P1 | 2 |
| Implementar renovação automática de assinaturas (cron job com node-cron) | P1 | 1 |
| Implementar cancelamento de assinatura com acesso até fim do período | P1 | 0.5 |
| Integrar envio de recibo por e-mail após pagamento confirmado (Resend) | P2 | 0.5 |
| Integrar Stripe para cartão internacional (opcional inicialmente) | P3 | 1 |

### FASE 6 — Painel Admin Real (Semanas 11-12 — 10 dias)

Dependências: Fases 1-5 (backend e dados reais existentes para administrar).

| Tarefa | Prioridade | Dias |
| --- | --- | --- |
| Implementar autenticação separada para admin (tabela admin_users) | P1 | 1 |
| Migrar AdminPage.tsx de mockUsers[] para dados reais da API | P1 | 1 |
| Implementar fila de aprovação com visualização de fotos e documentos | P1 | 2 |
| Implementar sistema de moderação de fotos (aprovar/rejeitar por foto) | P1 | 1 |
| Implementar gestão de denúncias com ações (banir, advertir, ignorar) | P1 | 1 |
| Criar Dashboard Financeiro: MRR, ARR, churn, receita por plano | P1 | 2 |
| Implementar relatórios exportáveis (CSV/Excel) de usuários e financeiro | P2 | 1 |
| Implementar Audit Log de ações administrativas | P1 | 1 |

### FASE 7 — SEO e Migração Next.js (Semanas 13-15 — 12 dias)

Dependências: Fases 1-6 (produto funcional). SEO só faz sentido com produto pronto.

| Tarefa | Prioridade | Dias |
| --- | --- | --- |
| Criar projeto Next.js 14 e migrar componentes públicos (Home, Blog, FAQ, etc.) | P1 | 3 |
| Implementar SSR para home, como-funciona, planos, sobre, termos | P1 | 2 |
| Implementar SSG para artigos do blog com revalidação automática | P1 | 1 |
| Adicionar meta tags completas, Open Graph, Twitter Card em todas as páginas | P1 | 1 |
| Implementar JSON-LD para FAQ, Organization e Article | P1 | 1 |
| Gerar sitemap.xml dinâmico e configurar robots.txt | P1 | 0.5 |
| Criar e publicar 10 artigos de blog iniciais (conteúdo pilar) | P1 | 3 |
| Configurar Google Search Console e Google Analytics 4 | P1 | 0.5 |
| Otimizar Core Web Vitals: lazy loading, image optimization, code splitting | P2 | 1 |

### FASE 8 — Email, Notificações e Polimento (Semanas 16-17 — 8 dias)

Dependências: Fases 1-7 concluídas.

| Tarefa | Prioridade | Dias |
| --- | --- | --- |
| Configurar Resend.com e criar templates de e-mail (React Email) | P1 | 1.5 |
| E-mails transacionais: boas-vindas, confirmação de e-mail, aprovação de conta, reset de senha | P1 | 1.5 |
| E-mails de engajamento: novo match, nova mensagem (digest diário), assinatura expirando | P2 | 1 |
| Implementar sistema de notificações in-app (sino no header) | P2 | 1 |
| Implementar feature de "Boost" de perfil (destaque temporário — receita adicional) | P3 | 1 |
| Testes end-to-end com Playwright (fluxos críticos: cadastro, pagamento, mensagem) | P1 | 2 |

### FASE 9 — Segurança, Compliance e Lançamento (Semana 18 — 5 dias)

| Tarefa | Prioridade | Dias |
| --- | --- | --- |
| Penetration testing básico (OWASP Top 10: SQL Injection, XSS, CSRF, etc.) | P1 | 1 |
| Configurar SSL/TLS com certificado Let's Encrypt (auto-renovação) | P1 | 0.5 |
| Implementar LGPD: exportar dados do usuário, excluir conta e dados, consentimento | P1 | 1 |
| Configurar monitoramento e alertas (Sentry para erros, Uptime Robot) | P1 | 0.5 |
| Configurar backups automáticos do PostgreSQL (diário + retenção 30 dias) | P1 | 0.5 |
| Review final de Termos de Uso com linguagem legal (contratar advogado) | P1 | 0.5 |
| Soft launch (beta fechado para 50 usuários convidados) | P1 | 0.5 |
| Launch público com monitoramento 24h nas primeiras 48h | P1 | 0.5 |

## 9.3 Resumo do Cronograma

| Fase | Descrição | Semanas | Total Dias |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Setup de Infraestrutura e Docker | 1 | 5 |
| 1 | Backend Base (Fastify + Auth + Perfis API) | 2-3 | 10 |
| 2 | Autenticação Frontend + Google OAuth | 4 | 5 |
| 3 | Perfis e Busca Conectados ao BD | 5-6 | 8 |
| 4 | Mensagens Real-time (WebSocket) | 7-8 | 8 |
| 5 | Pagamentos e Assinaturas (Mercado Pago) | 9-10 | 10 |
| 6 | Painel Admin e Dashboard Financeiro | 11-12 | 10 |
| 7 | SEO + Migração Next.js + Conteúdo | 13-15 | 12 |
| 8 | Email, Notificações, Polimento, Testes | 16-17 | 8 |
| 9 | Segurança, LGPD, Compliance, Launch | 18 | 5 |
| TOTAL | — | 18 semanas (~4,5 meses) | 81 dias úteis |

# 10. Parametrizações e Variáveis de Ambiente

## 10.1 Arquivo .env Completo Proposto

O .env atual possui apenas 4 variáveis. O sistema completo requer as seguintes configurações:

# ─── APLICAÇÃO ────────────────────────────────────────
NODE_ENV=production
APP_URL=https://sweetaffinity.com
API_URL=https://api.sweetaffinity.com
PORT=4000
JWT_SECRET=<gerar com: openssl rand -hex 64>
JWT_EXPIRES_IN=1h
REFRESH_TOKEN_EXPIRES_IN=30d
# ─── BANCO DE DADOS ─────────────────────────────────────
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@postgres:5432/sweetaffinity
DATABASE_MAX_CONNECTIONS=20
# ─── REDIS ──────────────────────────────────────────────
REDIS_URL=redis://redis:6379
# ─── SUPABASE ───────────────────────────────────────────
VITE_SUPABASE_URL=<já existente no .env>
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=<já existente no .env>
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=<obter no dashboard Supabase>
# ─── STORAGE (MinIO local ou Supabase) ─────────────────
STORAGE_PROVIDER=supabase  # ou: minio
MINIO_ENDPOINT=minio
MINIO_PORT=9000
MINIO_ACCESS_KEY=<gerar>
MINIO_SECRET_KEY=<gerar>
MINIO_BUCKET=sweetaffinity-media
# ─── GOOGLE OAUTH ───────────────────────────────────────
GOOGLE_CLIENT_ID=<obter no Google Cloud Console>
GOOGLE_CLIENT_SECRET=<obter no Google Cloud Console>
GOOGLE_REDIRECT_URI=https://sweetaffinity.com/auth/callback
# ─── RECAPTCHA ──────────────────────────────────────────
RECAPTCHA_SITE_KEY=<chave pública - no frontend>
RECAPTCHA_SECRET_KEY=<já existente no .env>
# ─── EMAIL (Resend) ─────────────────────────────────────
RESEND_API_KEY=<obter em resend.com>
EMAIL_FROM=noreply@sweetaffinity.com
EMAIL_REPLY_TO=suporte@sweetaffinity.com
# ─── MERCADO PAGO ───────────────────────────────────────
MP_ACCESS_TOKEN=<obter no Mercado Pago Developers>
MP_PUBLIC_KEY=<obter no Mercado Pago Developers>
MP_WEBHOOK_SECRET=<definir no painel MP>
MP_WEBHOOK_URL=https://api.sweetaffinity.com/payments/webhook/mp
# ─── STRIPE (opcional fase 5+) ──────────────────────────
STRIPE_SECRET_KEY=<obter no Stripe Dashboard>
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=<obter no Stripe Dashboard>
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=<obter ao criar webhook no Stripe>
# ─── MONITORAMENTO ──────────────────────────────────────
SENTRY_DSN=<obter em sentry.io>
LOG_LEVEL=info

# 11. Estimativa de Custos de Infraestrutura

## 11.1 Custos Mensais — Fase de Lançamento

| Serviço | Plano | Custo/Mês (USD) | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS (servidor) | DigitalOcean Droplet 4GB RAM | ~$24 | Rodar todos os containers Docker |
| Supabase | Pro Plan | $25 | Auth + Storage até 100GB |
| Resend (email) | Starter | $0 | Gratuito até 3k emails/mês |
| Mercado Pago | Sem mensalidade | 3.49% + R$0.40/transação | Tarifa por transação PIX/cartão |
| Cloudflare | Free | $0 | CDN + DDoS + SSL |
| GitHub | Free/Team | $0-4 | CI/CD e repositório |
| Sentry (monitoring) | Developer | $0 | Gratuito até 5k erros/mês |
| TOTAL INICIAL | — | ~$49-53/mês | ~R$280/mês |

## 11.2 Escalabilidade de Custos

| Volume Usuários | Infraestrutura Recomendada | Custo Estimado/Mês |
| --- | --- | --- |
| 0-1.000 usuários | 1 VPS 4GB + Supabase Starter | ~R$300/mês |
| 1.000-10.000 usuários | 2 VPS 8GB + Supabase Pro + Managed DB | ~R$800/mês |
| 10.000-50.000 usuários | Load Balancer + 3 VPS + Managed DB + Redis dedicado | ~R$3.000/mês |
| 50.000+ usuários | Kubernetes (EKS/GKE) + RDS + ElastiCache | ~R$8.000+/mês |

# 12. Próximos Passos Imediatos (Semana 1)

## 12.1 Ações Críticas — Antes de Qualquer Desenvolvimento

- SEGURANÇA: Revogar e rotacionar as chaves Supabase expostas no repositório Git (estão no .git/objects e visíveis no histórico). Gerar novas chaves no painel do Supabase.

- SEGURANÇA: Remover o arquivo node_modules/ do repositório e adicionar ao .gitignore. O repositório atual contém binários Windows (esbuild.exe) que pesam desnecessariamente.

- LEGAL: Contratar um advogado especializado em Direito Digital para revisar os Termos de Uso e a Política de Privacidade antes do lançamento.

- DOMÍNIO: Configurar DNS do domínio sweetaffinity.com apontando para o servidor de produção. Ativar Cloudflare como proxy.

- INFRA: Criar conta e projeto no Supabase, Mercado Pago Developers, Resend e Sentry. Obter as chaves de API necessárias.

- INICIAR FASE 0: Criar o docker-compose.yml e subir o ambiente local com todos os containers.

## 12.2 Decisões Arquiteturais a Tomar

- Manter React SPA (Vite) ou migrar para Next.js agora? Recomendação: migrar já na Fase 7 para não fazer duas vezes.

- Supabase cloud ou self-hosted? Para início, cloud (gerenciado) é mais rápido. Self-hosted para escala ou privacidade total.

- Mercado Pago como único gateway no lançamento? Sim — simplifica o MVP. Adicionar Stripe na Fase 2 comercial.

- App Mobile nativo (React Native) ou PWA? Iniciar com PWA (configurar service worker no Next.js). App nativo na versão 2.0.

— FIM DO DOCUMENTO —

Sweet Affinity — sweetaffinity.com — Documento Confidencial v1.0 — Junho 2026